УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения «Город Бикин»

от _28.09.2018_ № 137_____________

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края, на 2017-2019 годы

| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги (выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества (единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта общего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 21 | 63, 57 | 12 402, 89 | 1 674 |
| 2018 год | 17 | 40, 07 | 9 224, 69 | 1 014 |
| 2019 год | 30 | 97,69 | 8 376, 28 | 2451 |

2017 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен <*> |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь многоквартирного дома - всего (кв. м) |  | Площадь помещений многоквартирного дома (кв. м) |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Деповской, д. 17 | 1990 |  | П |  | 3 |  | 1 |  | 1 547,30 |  | 997,60 |  | 37 | Ч |
| 2 | пер. Советский, д. 3 | 1974 |  | К |  | 5 |  | 4 |  | 3 455,80 |  | 2 465,30 |  | 124 | Ч |
| 3 | пер. Энергетический, д. 1 А | 1982 |  | К |  | 5 |  | 4 |  | 3 970,30 |  | 3 012,70 |  | 125 | Ч |
| 4 | пер. Энергетический, д. 3 | 1977 |  | К |  | 5 |  | 8 |  | 8 369,50 |  | 6 410,30 |  | 170 | Ч |
| 5 | пер. Энергетический, д. 12 | 1988 |  | К |  | 4 |  | 3 |  | 3 142,20 |  | 2 287,40 |  | 74 | Ч |
| 6 | пер. Энергетический, д. 14 | 1981 |  | П |  | 5 |  | 5 |  | 6 454,40 |  | 5 742,50 |  | 165 | Ч |
| 7 | ул. Бонивура, д. 136 | 1987 |  | П |  | 5 |  | 5 |  | 6 927,30 |  | 5 816,10 |  | 177 | Ч |
| 8 | ул. Бонивура, д. 43 | 1988 |  | К |  | 3 |  | 3 |  | 2 535,10 |  | 1 887,40 |  | 65 | Ч |
| 9 | ул. Бонивура, д. 76 | 1972 |  | П |  | 5 |  | 4 |  | 2 942,50 |  | 2 726,50 |  | 99 | Ч |
| 10 | ул. Дальневосточная, д. 19 | 1976 |  | К |  | 5 |  | 4 |  | 3 893,50 |  | 3 623,25 |  | 115 | Ч |
| 11 | ул. Дальневосточная, д. 25 | 1983 |  | К |  | 5 |  | 4 |  | 4 443,40 |  | 3 359,30 |  | 116 | Ч |
| 12 | ул. Дальневосточная, д. 42 | 1943 |  | К |  | 2 |  | 2 |  | 696,70 |  | 631,70 |  | 21 | Ч |
| 13 | ул. Деповская, д. 52 | 1993 |  | К |  | 3 |  | 2 |  | 1 551,10 |  | 1 049,90 |  | 45 | Ч |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 57 Б | 1995 |  | К |  | 2 |  | 2 |  | 1 287,50 |  | 783,20 |  | 25 | Ч |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 57 | 1963 |  | К |  | 2 |  | 3 |  | 538,00 |  | 473,20 |  | 22 | Ч |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 57 В | 1994 |  | П |  | 3 |  | 2 |  | 1 431,80 |  | 1 302,20 |  | 35 | Ч |
| 17 | ул. Октябрьская, д. 38 А | 1988 |  | К |  | 5 |  | 2 |  | 1 888,10 |  | 1 404,50 |  | 49 | Ч |
| 18 | ул. Лесная, д. 3 | 1997 |  | К |  | 2 |  | 2 |  | 975,10 |  | 885,50 |  | 28 | Ч |
| 19 | ул. Лесная, д. 7 | 1983 |  | П |  | 2 |  | 2 |  | 981,30 |  | 891,70 |  | 29 | Ч |
| 20 | ул. Фабричная, д. 37 | 1989 |  | К |  | 3 |  | 2 |  | 1 536,00 |  | 1 191,10 |  | 36 | Ч |
| 21 | ул. Титова, д. 1 | 1974 |  | К |  | 5 |  | 4 |  | 5 004,60 |  | 4 236,20 |  | 117 | Ч |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 571,50 |  | 51 177,55 |  | 1 674 |  |

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | Способ формирования фонда капитальногоремонта общего имущества в многоквартирном доме**** | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства | краевого бюджета | местного бюджета |  | собственников помещенийв многоквартирном доме*** |  |  |  |  |
|  |  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  | рублей/кв. м |  |  |
| 1 |  | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Деповской, д. 17 |  | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 150 000,00 | 100 000,00 | СС |  | 161,57 | 31.12.2017 |
| 2 | пер. Советский, д. 3 |  | 507 210,61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 507 210,61 | СС |  | 146,77 | 31.12.2017 |
| 3 | пер. Энергетический, д. 1 А |  | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 400 000,00 | СР |  | 100,75 | 31.12.2017 |
| 4 | пер. Энергетический, д. 3 |  | 690 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 690 000,00 | СС |  | 82,44 | 31.12.2017 |
| 5 | пер. Энергетический, д. 12 |  | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 450 000,00 | СС |  | 143,21 | 31.12.2017 |
| 6 | пер. Энергетический, д. 14 |  | 910 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 910 000,00 | СС |  | 140,99 | 31.12.2017 |
| 7 | ул. Бонивура, д. 136 |  | 910 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 910 000,00 | СС |  | 131,36 | 31.12.2017 |
| 8 | ул. Бонивура, д. 43 |  | 350 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 350 000,00 | СС |  | 138,06 | 31.12.2017 |
| 9 | ул. Бонивура, д. 76 |  | 2 371 526,58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 371 526,58 | СР |  | 805,96 | 31.12.2017 |
| 10 | ул. Дальневосточная, д. 19 |  | 547 625,32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 547 625,32 | СС |  | 140,65 | 31.12.2017 |
| 11 | ул. Дальневосточная, д. 25 |  | 249 995,98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249 995,98 | СР |  | 56,26 | 31.12.2017 |
| 12 | ул. Дальневосточная, д. 42 |  | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 200 000,00 | 50 000,00 | СС |  | 358,83 | 31.12.2017 |
| 13 | ул. Деповская, д. 52 |  | 484 299,14 | 0 | 0 | 0 |  | 150 000,00 | 334 299,14 | СР |  | 309,96 | 31.12.2017 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  | 607 594,00 | 0 | 0 | 0 |  | 150 000,00 | 457 594,00 | СР |  | 471,92 | 31.12.2017 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 57 |  | 548 194,98 | 0 | 0 | 0 |  | 163 927,38 | 384 276,60 | СР |  | 1 018,95 | 31.12.2017 |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 57 В |  | 261 087,98 | 0 | 0 | 0 |  | 88 844,14 | 178 243,84 | СР |  | 182,35 | 31.12.2017 |
| 17 | ул. Октябрьская, д. 38 А |  | 388 994,08 | 0 | 0 | 0 |  | 100 000,00 | 288 994,08 | СР |  | 206,02 | 31.12.2017 |
| 18 | ул. Лесная, д. 3 |  | 426 152,00 | 0 | 0 | 0 |  | 150 000,00 | 276 152,00 | СР |  | 437,03 | 31.12.2017 |
| 19 | ул. Лесная, д. 7 |  | 621 496,00 | 0 | 0 | 0 |  | 150 000,00 | 471 496,00 | СР |  | 633,34 | 31.12.2017 |
| 20 | ул. Фабричная, д. 37 |  | 365 699,70 | 0 | 0 | 0 |  | 150 000,00 | 215699,70 | СР |  | 238,09 | 31.12.2017 |
| 21 | ул. Титова, д. 1 |  | 930 000,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 930 000,00 | СР |  | 185,83 | 31.12.2017 |
|  | Итого |  | 12 402 896,37 | 0 | 0 | 0 |  | 1 452 771,52 | 10 950 124,85 |  |  |  |  |

2017 год

| № п/п |  |  | Адрес многоквартирного дома |  |  | Стоимость капитального ремонта (всего) |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ <*> |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  |  | теплоснабжения |  |  |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | пер. Деповской, д. 17 |  | 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 |  |  |  | пер. Советский, д. 3 |  | 507 210,61 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  |  |  | пер. Энергетический, д. 1 А |  | 400 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 |  |  |  | пер. Энергетический, д. 3 |  | 690 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 690 000,00 |
| 5 |  |  |  | пер. Энергетический, д. 12 |  | 450 000,00 |  | 0 |  | 450 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 |  |  |  | пер. Энергетический, д. 14 |  | 910 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 280 000,00 |
| 7 |  |  |  | ул. Бонивура, д. 136 |  | 910 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 8 |  |  |  | ул. Бонивура, д. 43 |  | 350 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 112 002,00 |  |  | 237 998,00 |  | 0 |
| 9 |  |  |  | ул. Бонивура, д. 76 |  | 2 371 526,58 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 762 973,00 |  |  |  | 0 |  | 689 182,54 |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 |  |  |  | ул. Дальневосточная, д. 19 |  | 547 625,32 |  | 116 980 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 |  |  |  | ул. Дальневосточная, д. 25 |  | 249 995,98 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 12 |  |  |  | ул. Дальневосточная, д. 42 |  | 250 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 |  |  |  | ул. Деповская, д. 52 |  | 484 299,14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 484 299,14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 14 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  | 607 594,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 607 594,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 15 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57 |  | 548 194,98 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 360 163,14 |  |  |  | 0 |  | 91029,92 |  |  | 97001,92 |  | 0 |
| 16 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57 В |  | 261 087,98 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 17 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 38 А |  | 388 994,08 |  | 0 |  | 388 994,08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 18 |  |  |  | ул. Лесная, д. 3 |  | 426 152,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 301 649,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 124 503,00 |  | 0 |
| 19 |  |  |  | ул. Лесная, д. 7 |  | 621 496,00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 315 321,00 |  |  |  | 0 |  | 153 087,50 |  |  | 153 087,50 |  | 0 |
| 20 |  |  |  | ул. Фабричная, д. 37 |  | 365 699,70 |  | 0 |  | 365 699,70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 21 |  |  |  | ул. Титова, д. 1 |  | 930 000,00 |  | 0 |  | 930 000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого |  | 12 402 896,37 |  | 116 980 |  | 2 134 693,78 |  |  |  | 2 831 999,28 |  |  |  | 0 |  | 1 045 301,96 |  |  | 612 590,42 |  | 970 000,00 |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома |  |  | Ремонт крыши <**> |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования <***> |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | Ремонт фасада <****> |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  | Разработка проектносметной документации на выполнение работ <*****> |
|  |  |  |  |  | кв. м |  | рублей |  | единиц |  | рублей |  | кв. м |  |  | рублей | кв. м |  | рублей |  | куб. м |  |  | рублей | рублей |
| 1 |  | 2 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Деповской, д. 17 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  | 250 000,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2 | пер. Советский, д. 3 |  |  |  | 0 |  | 341 518,68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 11 |  | 165 691,93 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | пер. Энергетический, д. 1 А |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 200 |  | 400 000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | пер. Энергетический, д. 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | пер. Энергетический, д. 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | пер. Энергетический, д. 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 365 |  | 630 000,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | ул. Бонивура, д. 136 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 955 |  | 910 000,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | ул. Бонивура, д. 43 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ул. Бонивура, д. 76 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 180 |  | 919 371,04 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | ул. Дальневосточная, д. 19 |  |  |  | 76 |  | 430 645,32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | ул. Дальневосточная, д. 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  | 249 995,98 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | ул. Дальневосточная, д. 42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110 |  | 250 000,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | ул. Деповская, д. 52 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 57 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 57 В |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 300 |  | 261 087,98 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | ул. Октябрьская, д. 38 А |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | ул. Лесная, д. 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 19 | ул. Лесная, д. 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | ул. Фабричная, д. 37 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 21 | ул. Титова, д. 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 76 |  | 772 164,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2421 |  | 4 036 143,93 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |

2018 год

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  | Материал стен <*> |  |  | Количество этажей |  |  | Количество подъездов |  | Общая площадь многоквартирного дома - всего (кв. м) |  |  | Площадь помещений многоквартирного дома (кв. м) |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | пер. Энергетический, д. 1 А |  | 1982 |  |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 3 970,30 |  |  | 3 012,70 |  |  |  | 125 |  | Ч |
| 2 |  | пер. Деповской, д. 17 |  | 1990 |  |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 547,30 |  |  | 997,60 |  |  |  | 37 |  | Ч |
| 3 |  | ул. Бонивура, д. 43 |  | 1988 |  |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 535,10 |  |  | 1 887,40 |  |  |  | 65 |  | Ч |
| 4 |  | ул. Дальневосточная, д. 25 |  | 1983 |  |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 4 443,40 |  |  | 3 359,30 |  |  |  | 116 |  | Ч |
| 5 |  | ул. Деповская, д. 52 |  | 1993 |  |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 551,10 |  |  | 1 049,90 |  |  |  | 45 |  | Ч |
| 6 |  | ул. Октябрьская, д. 38 А |  | 1988 |  |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 888,10 |  |  | 1 404,50 |  |  |  | 49 |  | Ч |
| 7 |  | ул. Октябрьская, д. 55 А |  | 1992 |  |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 839,10 |  |  | 1 675,10 |  |  |  | 48 |  | Ч |
| 8 |  | ул. Октябрьская, д. 57 |  | 1963 |  |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 538,00 |  |  | 473,20 |  |  |  | 22 |  | Ч |
| 9 |  | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  | 1995 |  |  |  | К |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 287,30 |  |  | 783,20 |  |  |  | 25 |  | Ч |
| 10 |  | ул. Октябрьская, д. 57 В |  | 1994 |  |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 431,80 |  |  | 1 302,20 |  |  |  | 35 |  | Ч |
| 11 |  | ул. Охотская, д. 12 А |  | 1995 |  |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 671,60 |  |  | 544,60 |  |  |  | 21 |  | Ч |
| 12 |  | ул. Фабричная, д. 37 |  | 1994 |  |  |  | П |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1 431,80 |  |  | 1 302,20 |  |  |  | 35 |  | Ч |
| 13 |  | ул. Октябрьская, д. 57/1 |  | 1993 |  |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 680,50 |  |  | 560,90 |  |  |  | 24 |  | 0 |
| 14 |  | ул. Октябрьская, д. 57/2 |  | 1993 |  |  |  | П |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 682,00 |  |  | 561,70 |  |  |  | 26 |  | 0 |
| 15 |  | Лазо 209/1 |  | 1992 |  |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 4659,20 |  |  | 3520,70 |  |  |  | 122 |  | 0 |
| 16 |  | Лазо 183 |  | 1988 |  |  |  | К |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 9682,50 |  |  | 7766,40 |  |  |  | 184 |  | 0 |
| 17 |  | Фабричная 31 |  | 1994 |  |  |  | К |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 1235,80 |  |  | 1082,70 |  |  |  | 35 |  | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40074,30 |  |  | 31283,80 |  |  |  | 1014 |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ формирования фонда капитальногоремонта общего имущества в многоквартирном доме**** | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома |  |  | Плановая дата завершения работ |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства |  |  | краевого бюджета |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | собственников помещенийв многоквартирном доме*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей/кв. м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Энергетический, д. 1 А |  | 997 906,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 997 906,00 |  |  | СР |  | 62,97 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 2 | пер. Деповской, д. 17 |  | 300 000,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  | СС |  | 165,45 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 3 | ул. Бонивура, д. 43 |  | 205 000,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 205 000,00 |  |  | СС |  | 80,86 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 4 | ул. Дальневосточная, д. 25 |  | 793 654,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 793 654,00 |  |  | СР |  | 67,52 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 5 | ул. Деповская, д. 52 |  | 466 199,12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 466 199,12 |  |  | СР |  | 193,41 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 38 А |  | 219 030,42 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 219 030,42 |  |  | СР |  | 105,93 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 7 | ул. Октябрьская, д. 55 А |  | 565 400,54 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 565 400,54 |  |  | СР |  | 217,50 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 8 | ул. Октябрьская, д. 57 |  | 267003,32 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 267003,32 |  |  | СР |  | 520,45 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 9 | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  | 267003,32 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 267003,32 |  |  | СР |  | 233,05 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 10 | ул. Октябрьская, д. 57 В |  | 267003,32 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 267003,32 |  |  | СР |  | 205,25 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 11 | ул. Охотская, д. 12 А |  | 825 366,34 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 825 366,34 |  |  | СР |  | 693,87 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 12 | ул. Фабричная, д. 37 |  | 458 985,78 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 458 985,78 |  |  | СР |  | 244,45 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 57/1 |  | 480 068,84 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 480 068,84 |  |  | СР |  | 705,46 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 57/2 |  | 568 073,24 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 568 073,24 |  |  | СР |  | 832,95 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 15 | Лазо 209/1 |  | 694 000,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 694 000,00 |  |  | СС |  | 148,95 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 16 | Лазо 183 |  | 1 800 000,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 800 000,00 |  |  | СС |  | 185,90 |  | 31.12.2018 |  |  |
| 17 | Фабричная 31 |  | 50 000,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  | СС |  | 40,46 |  | 31.12.2018 |  |  |
|  | Итого |  | 9 224 694,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 224 694,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2018 год

| № п/п |  |  | Адрес многоквартирного дома |  |  | Стоимость капитального ремонта (всего) |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ <*> |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  |  |  | теплоснабжения |  |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | пер. Энергетический, д. 1 А |  | 997 906,00 |  |  | 0 |  |  | 997 906,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2 |  |  |  | пер. Деповской, д. 17 |  | 300 000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3 |  |  |  | ул. Бонивура, д. 43 |  | 200 000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200 000,00 |  |
| 4 |  |  |  | ул. Дальневосточная, д. 25 |  | 793 654,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  |  | ул. Деповская, д. 52 |  | 466 199,12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 466 199,12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 38 А |  | 210 179,24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 89815,7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 55 А |  | 565 400,54 |  |  | 0 |  |  | 565 400,54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57 |  | 267003,32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 267 003,32 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 9 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  | 267003,32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 267 003,32 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57 В |  | 267 003,32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 267 003,32 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 11 |  |  |  | ул. Охотская, д. 12 А |  | 825 366,34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 558 363,02 |  | 0 |  | 267 003,32 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 12 |  |  |  | ул. Фабричная, д. 37 |  | 458 985,78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 458 985,78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 13 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57/1 |  | 480 068,84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 480 068,84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 14 |  |  |  | ул. Октябрьская, д. 57/2 |  | 568 073,24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 568 073,24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 15 |  |  |  | Лазо 209/1 |  | 694 000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 694 000,00 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 16 |  |  |  | Лазо 183 |  | 1 800 000,00 |  |  | 0 |  |  | 550 000,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 250 000,00 |  |
| 17 |  |  |  | Фабричная 31 |  | 50 000,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 9 224 694,24 |  |  | - |  |  | 2 113 306,54 |  |  |  | 2 205 306,58 |  | - |  | 2 528 212,40 |  |  | - |  |  |  | 1 450 000,00 |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Ремонт крыши <**> |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования <***> |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | Ремонт фасада <****> |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Разработка проектно сметной документации на выполнение работ <*****> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м |  | рублей | единиц |  | рублей |  |  | кв. м | рублей |  |  | кв. м |  | рублей |  | куб. м | рублей |  | рублей |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  |  |  |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | пер. Энергетический, д. 1 А |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | пер. Деповской, д. 17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | ул. Бонивура, д. 43 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | ул. Дальневосточная, д. 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 260 |  | 793 654,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | ул. Деповская, д. 52 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | ул. Октябрьская, д. 38 А |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 120 |  | 120 363,54 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | ул. Октябрьская, д. 55 А |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | ул. Октябрьская, д. 57 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | ул. Октябрьская, д. 57 В |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | ул. Охотская, д. 12 А |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | ул. Фабричная, д. 37 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | ул. Октябрьская, д. 57/1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | ул. Октябрьская, д. 57/2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  | Лазо 209/1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 16 |  | Лазо 183 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 17 |  | Фабричная 31 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 914 017,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019 год

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию |  | Материал стен <*> | Количество этажей | Количество подъездов |  | Общая площадь многоквартирного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многоквартирного дома (кв. м) |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждениПрограммы (человек) |  |  | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Энергетический, д. 3 |  |  | 1977 | К | 5 |  | 8 | 8 369,50 |  | 6 410,30 |  | 170 | Ч |  |
| 2 | пер. Энергетический, д. 14 |  |  | 1981 | П | 5 |  | 5 | 6 454,40 |  | 5 742,50 |  | 165 | Ч |  |
| 3 | пер. Деповской, д. 17 |  |  | 1990 | П | 3 |  | 1 | 1 547,30 |  | 997,60 |  | 37 | Ч |  |
| 4 | ул. Бонивура, д. 136 |  |  | 1987 | П | 4 |  | 5 | 6 927,30 |  | 5 816,10 |  | 177 | Ч |  |
| 5 | ул. Бонивура, д. 43 |  |  | 1988 | К | 3 |  | 3 | 2 535,10 |  | 1 887,40 |  | 65 | Ч |  |
| 6 | ул. Дальневосточная, д. 25 |  |  | 1983 | К | 5 |  | 4 | 4 443,40 |  | 3 359,30 |  | 116 | Ч |  |
| 7 | ул. Дальневосточная, д. 42 |  |  | 1943 | К | 5 |  | 2 | 696,70 |  | 631,70 |  | 21 | Ч |  |
| 8 | ул. Деповская, д. 52 |  |  | 1993 | К | 5 |  | 2 | 1 551,10 |  | 1 049,90 |  | 45 | Ч |  |
| 9 | ул. Лесная, д. 3 |  |  | 1983 | П | 2 |  | 2 | 981,30 |  | 891,70 |  | 29 | Ч |  |
| 10 | ул. Лесная, д. 7 |  |  | 1983 | П | 2 |  | 2 | 981,30 |  | 891,70 |  | 29 | Ч |  |
| 11 | ул. Октябрьская, д. 38 А |  |  | 1988 | К | 3 |  | 2 | 1 888,10 |  | 1 404,50 |  | 49 | Ч |  |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 57 |  |  | 1963 | К | 2 |  | 3 | 538,00 |  | 473,20 |  | 22 | Ч |  |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 57 Б |  |  | 1995 | К | 2 |  | 2 | 1 287,30 |  | 783,20 |  | 25 | Ч |  |
| 14 | ул. Охотская, д. 12 А |  |  | 1995 | П | 2 |  | 1 | 671,60 |  | 544,60 |  | 21 | Ч |  |
| 15 | ул. Титова, д. 1 |  |  | 1974 | К | 5 |  | 4 | 5 004,60 |  | 4 236,20 |  | 117 | Ч |  |
| 16 | ул. Фабричная, д. 37 |  |  | 1994 | П | 3 |  | 2 | 1 431,80 |  | 1 302,20 |  | 35 | Ч |  |
| 17 | Восточный городок (дос), 25 |  |  | 1975 | К | 6 |  | 4 | 4 144,20 |  | 3467,10 |  | 110 | Ч |  |
| 18 | Восточный городок (дос), 26 |  |  | 1976 | П | 5 |  | 4 | 3 550,90 |  | 2678,00 |  | 96 | Ч |  |
| 19 | Восточный городок (дос), 27 |  |  | 1975 | П | 5 |  | 4 | 3 644,60 |  | 2685,00 |  | 102 | Ч |  |
| 20 | Восточный городок (дос), 28 |  |  | 1976 | К | 6 |  | 4 | 3 034,90 |  | 2252,40 |  | 109 | Ч |  |
| 21 | Восточный городок (дос), 30 |  |  | 1977 | К | 5 |  | 4 | 3 857,40 |  | 2975,00 |  | 98 | Ч |  |
| 22 | городок Восточный, 20 |  |  | 1938 | К | 5 |  | 4 | 3 198,80 |  | 2429,70 |  | 41 | Ч |  |
| 23 | городок Восточный, 24 |  |  | 1973 | К | 5 |  | 4 | 4 624,50 |  | 3819,00 |  | 68 | Ч |  |
| 24 | городок Восточный, 29 |  |  | 1975 | К | 5 |  | 4 | 4 878,00 |  | 3984,60 |  | 96 | Ч |  |
| 25 | городок Восточный, 31 |  |  | 1977 | К | 5 |  | 4 | 3 059,80 |  | 2239,90 |  | 106 | Ч |  |
| 26 | городок Восточный, 32 |  |  | 1977 | К | 5 |  | 4 | 3 593,00 |  | 2691,70 |  | 103 | Ч |  |
| 27 | городок Восточный, 33 |  |  | 1977 | К | 5 |  | 4 | 3 701,90 |  | 2715,80 |  | 97 | Ч |  |
| 28 | городок Восточный, 34 |  |  | 1985 | П | 5 |  | 4 | 3 701,90 |  | 2716,30 |  | 101 | Ч |  |
| 29 | городок Восточный, 35 |  |  | 1986 | К | 5 |  | 4 | 4 008,10 |  | 3176,00 |  | 98 | Ч |  |
| 30 | городок Восточный, 36 |  |  | 1986 | П | 5 |  | 4 | 3 391,10 |  | 2515,80 |  | 103 | Ч |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 97 697,90 |  | 72 531,44 |  | 2451 | Ч |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ формирования фонда капитальногоремонта общего имущества в многоквартирном доме**** | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства |  | краевого бюджета |  | местного бюджета | собственников помещенийв многоквартирном доме*** |  |  |  |
|  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей/кв. м |  |
| 1 | 2 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Энергетический, д. 3 | 690 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 690 000,00 | СС | 82,44 | 31.12.19 |
| 2 | пер. Энергетический, д. 14 | 500 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 000,00 | СС | 77,47 | 31.12.19 |
| 3 | пер. Деповской, д. 17 | 270 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 83 021,39 |  | 186 978,61 | СС | 174,50 | 31.12.19 |
| 4 | ул. Бонивура, д. 136 | 450 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 450 000,00 | СС | 64,67 | 31.12.19 |
| 5 | ул. Бонивура, д. 43 | 400 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 122 994,65 |  | 277 005,35 | СС | 118,34 | 31.12.19 |
| 6 | ул. Дальневосточная, д. 25 | 650 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 650 000,00 | СР | 63,01 | 31.12.19 |
| 7 | ул. Дальневосточная, д. 42 | 650 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 199 866,31 |  | 450 133,69 | СС | 358,83 | 31.12.19 |
| 8 | ул. Деповская, д. 52 | 350 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 107 620,32 |  | 242 379,68 | СР | 225,65 | 31.12.19 |
| 9 | ул. Лесная, д. 3 | 300 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92 245,99 |  | 207 754,01 | СР | 305,72 | 31.12.19 |
| 10 | ул. Лесная, д. 7 | 250 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 76 871,66 |  | 173 128,34 | СР | 254,76 | 31.12.19 |
| 11 | ул. Октябрьская, д. 38 А | 250 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 76 871,66 |  | 173 128,34 | СР | 105,93 | 31.12.19 |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 57 | 280 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 86 096,26 |  | 193 903,74 | СР | 520,45 | 31.12.19 |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 57 Б | 300 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 92 245,99 |  | 207 754,01 | СР | 217,51 | 31.12.19 |
| 14 | ул. Охотская, д. 12 А | 340 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 104 545,45 |  | 235 454,55 | СР | 376,71 | 31.12.19 |
| 15 | ул. Титова, д. 1 | 330 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 330 000,00 | СР | 65,94 | 31.12.19 |
| 16 | ул. Фабричная, д. 37 | 350 000,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 107 620,32 |  | 242 379,68 | СР | 244,45 | 31.12.19 |
| 17 | Восточный городок (дос), 25 | 243 994,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 243 994,00 | СР | 58,88 | 31.12.19 |
| 18 | Восточный городок (дос), 26 | 81 200,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 81 200,00 | СР | 22,87 | 31.12.19 |
| 19 | Восточный городок (дос), 27 | 204 909,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 204 909,00 | СР | 56,22 | 31.12.19 |
| 20 | Восточный городок (дос), 28 | 218 413,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 218 413,00 | СР | 71,97 | 31.12.19 |
| 21 | Восточный городок (дос), 30 | 166 580,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 166 580,00 | СР | 43,18 | 31.12.19 |
| 22 | городок Восточный, 20 | 122 950,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 122 950,00 | СР | 38,44 | 31.12.19 |
| 23 | городок Восточный, 24 | 211 812,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 211 812,00 | СР | 45,80 | 31.12.19 |
| 24 | городок Восточный, 29 | 136 530,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 136 530,00 | СР | 27,99 | 31.12.19 |
| 25 | городок Восточный, 31 | 122 124,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 122 124,00 | СР | 39,91 | 31.12.19 |
| 26 | городок Восточный, 32 | 122 200,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 122 200,00 | СР | 34,01 | 31.12.19 |
| 27 | городок Восточный, 33 | 81 097,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 81 097,00 | СР | 21,91 | 31.12.19 |
| 28 | городок Восточный, 34 | 128 875,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 128 875,00 | СР | 34,81 | 31.12.19 |
| 29 | городок Восточный, 35 | 130 746,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 130 746,00 | СР | 32,62 | 31.12.19 |
| 30 | городок Восточный, 36 | 44 837,00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 44 837,00 | СР | 13,22 | 31.12.19 |
|  | Итого | 8 376 267,00 |  |  |  |  |  | 1 150 000,00 |  | 7 226 267,00 |  |  |  |

| п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электро-снабжения | Тепло- снабжения | Газо- снабжения | Горячего водоснабже-ния | Холодного водоснаб-жения | Водо- отведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | пер. Энергетический, 3 | 690 000,00 | - | 690 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | пер. Энергетический, 14 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - |
| 3 | пер. Деповской, 17 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4 | ул. Бонивура, 136 | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ул. Бонивура, 43 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Дальневосточная, 25 | 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | 650 000,00 |
| 7 | ул. Дальневосточная, 42 | 650 000,00 | - | - | 650 000,00 | - | - | - | - |
| 8 | ул. Деповская, 52 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - |
| 9 | ул. Лесная, 3 | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - |
| 10 | ул. Лесная, 7 | 250 000,00 | - | - | 250 000,00 | - | - | - | - |
| 11 | ул. Октябрьская, 38а | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ул. Октябрьская, 57 | 280 000,00 | - | 280 000,00 | - | - | - | - | - |
| 13 | ул. Октябрьская, 57б | 300 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 | - |
| 14 | ул. Охотская,12а | 340 000,00 | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 70 000,00 |
| 15 | ул. Титова, 1 | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | 330 000,00 |
| 16 | ул. Фабричная, 37 | 350 000,00 | - | - | - | - | 350 000,00 | - | - |
| 17 | Восточный городок, 25 | 243 994,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Восточный городок, 26 | 81 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Восточный городок, 27 | 204 909,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Восточный городок, 28 | 218 413,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Восточный городок, 30 | 166 580,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | городок Восточный, 20 | 122 950,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | городок Восточный, 24 | 211 812,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | городок Восточный, 29 | 136 530,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | городок Восточный, 31 | 122 124,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | городок Восточный, 32 | 122 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | городок Восточный, 33 | 81 097,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | городок Восточный, 34 | 128 875,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | городок Восточный, 35 | 130 746,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | городок Восточный, 36 | 44 837,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 8 376 267,00 | - | 1 740 000,00 | 1 200 000,00 | - | 350 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Ремонт крыши <**> |  | Ремонт или замена лифтового оборудования <***> |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Ремонт фасада <****> |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Разработка проектно сметной документации на выполнение работ <*****> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м |  | рублей | куб. м | рублей | рублей |  |
| 1 | 2 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | пер. Энергетический, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 |  | пер. Энергетический, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 |  | пер. Деповской, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 |  | ул. Бонивура, 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 450 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 |  | ул. Бонивура, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 400 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 |  | ул. Дальневосточная, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 7 |  | ул. Дальневосточная, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 |  | ул. Деповская, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 |  | ул. Лесная, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 |  | ул. Лесная, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 11 |  | ул. Октябрьская, 38а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 250 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 12 |  | ул. Октябрьская, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 13 |  | ул. Октябрьская, 57б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 200 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 14 |  | ул. Охотская,12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 15 |  | ул. Титова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 16 |  | ул. Фабричная, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 17 |  | Восточный городок, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 243 994,00 |
| 18 |  | Восточный городок, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 81 200,00 |
| 19 |  | Восточный городок, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 204 909,00 |
| 20 |  | Восточный городок, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 218 413,00 |
| 21 |  | Восточный городок, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166 580,00 |
| 22 |  | городок Восточный, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 122 950,00 |
| 23 |  | городок Восточный, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 211 812,00 |
| 24 |  | городок Восточный, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 136 530,00 |
| 25 |  | городок Восточный, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 122 124,00 |
| 26 |  | городок Восточный, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 122 200,00 |
| 27 |  | городок Восточный, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 81 097,00 |
| 28 |  | городок Восточный, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 128 875,00 |
| 29 |  | городок Восточный, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 746,00 |
| 30 |  | городок Восточный, 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44 837,00 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 975 | 1 570 000,00 |  |  |  |  | 2 016 267,00 |